**ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЙСАЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «12» сентября 2014 года с. Кайсацкое № 56

**О внесении изменений в**

**постановление № 58 от 12.12.2013г.**

**«Об утверждении ведомственной**

**целевой программы «Совершенствование и**

**развитие сети автомобильных**

**дорог общего пользования Кайсацкого сельского**

**поселения на 2014 – 2016 годы»**

В целях совершенствования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Кайсацкого сельского поселения (далее – автомобильных дорог сельского поселения), а также улучшения транспортной связи с населенными пунктами на территории Кайсацкого сельского поселения, в соответствии со статьей 179.3. Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации Кайсацкого сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области от «21» ноября 2011 года № 76 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ», уставом Кайсацкого сельского поселения, Администрация Кайсацкого сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Внести в ведомственную целевую программу «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кайсацкого сельского поселения на 2014 - 2016 годы», утвержденную постановлением главы администрации Кайсацкого сельского поселения № 58 от 12.12.2013г. (в редакции № 18 от 11.03.2014 г.) следующие изменения и дополнения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» паспорта

ведомственную целевую программу «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кайсацкого сельского поселения на 2014 - 2016 годы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем и источники финансирования Программы: | Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и средств бюджета поселения. В том числе по годам:  2014 год – Всего 2326 тыс.руб.  Областной бюджет – 1975,55 тыс.руб.  Местный бюджет - 350,45 тыс.руб.  2015 год – Всего 230,7 тыс.руб.  Областной бюджет – 0 тыс.руб.  Местный бюджет -230,7 тыс.руб  2016 год – Всего 237,6тыс.руб.  Областной бюджет – 0 тыс.руб.  Местный бюджет - 237,6 тыс.руб |

1.2 Приложение №1 к ведомственной целевой программе «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кайсацкого сельского поселения на 2014 - 2016 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к данному постановлению.

1.3 Приложение № 2 к ведомственной целевой программе «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кайсацкого сельского поселения на 2014 - 2016 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

**Вр.и.о. зам. главы Кайсацкого**

**сельского поселения Л.А.Василенко**

рег. № 56/2014

Приложение № 1

к Постановлению № 56 от 12 сентября 2014 г.

Приложение №1

к ведомственной целевой программе   
«Совершенствование и развитие сети

автомобильных дорог Кайсацкого

сельского поселения на 2014-2016 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кайсацкого сельского поселения на 2014 – 2016 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Объем финансирования тыс.руб. | Источники финансирования  местный бюджет, тыс.руб. | | Исполнитель |
| Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | Ремонт ул.Пионерская от ж/д переезда до ул.Октябрьская | 2014г. | 2326,0 | 1975,55 | 350,45 | Администрация Кайсацкого сельского поселения |
| 2 | Очистка дорог от снега на территории поселения | 2014г. | 299,55 | 0,0 | 299,55 | Администрация Кайсацкого сельского поселения |
| 3 | Ремонт ул.Пионерская д.№ 24 –д. № 1 | 2015 г. | 130,7 | 0,0 | 130,7 | Администрация Кайсацкого сельского поселения |
| 4 | Ремонт ул.Октябрьская  ПК-5-ПК-6;  ПК-0-ПК-2 | 2015г. | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Администрация Кайсацкого сельского поселения |
| 5 | Ремонт ул.Советская  ПК-О-ПК-8+89,1 | 2016г. | 237,6 | 0,0 | 237,6 | Администрация Кайсацкого сельского поселения |
|  | ИТОГО по программе |  | 3093,85 | 1975,55 | 1118,3 |  |

Приложение № 2

к Постановлению № 56 от 12 сентября 2014 г.

Приложение N 2

к ведомственной целевой программе

«Совершенствование и развитие сети

Автомобильных дорог общего пользования

Кайсацкого сельского поселения на 2014-2016 годы**»**

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации ведомственной целевой программы**

**«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кайсацкого сельского поселения**

**на 2014-2016 годы»**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(отчетный период)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятие | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год, тыс.руб. | Утвержденный плановый объем финансирования на текущий год, тыс.руб. | Объем фактического финансирования за отчетный период |
| 1 | Ремонт ул.Пионерская от ж/д переезда до ул.Октябрьская | 2326,0 | 2326,0 |  |
| 2 | Очистка дорог от снега | 299,55 | 299,55 |  |
| 3 | Ремонт ул.Пионерская д.№ 24 –д. № 1 | 130,7 | 130,7 |  |
| 4 | Ремонт ул.Октябрьская  ПК-5-ПК-6;  ПК-0-ПК-2 | 130,7 | 130,7 |  |
| 5 | Ремонт ул.Самойловская  ПК-О-ПК-5+71,70 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6 | Ремонт ул.Советская  ПК-О-ПК-8+89,1 | 237,6 | 237,6 |  |
| Итого за отчетный период | | 3093,85 | 3093,85 |  |